Pipeline 需求

**基于当前pipeline 规划需求**

Linux系统：（7-10天）

安装系统（3天）

安装软件Maya 2018、Substance、MegaScan、Mari、clarisse RTX、houdini（3天）

关联文件服务器、windows系统共享文件（1天）

Maya USD：

Pixar USD (with embree)

<https://github.com/PixarAnimationStudios/USD>

AL\_USDMaya

<https://github.com/AnimalLogic/AL_USDMaya>

OpenWalter

<https://github.com/rodeofx/OpenWalter>

Luma Picture USD-Qt

<https://github.com/LumaPictures/usd-qt>

Ftrack

Substance？？？

MegaScan？？？

Mari？？？

clarisse RTX？？？

houdini 整合（已有开源项目）

Octane (支持Lua)？？？

* Image Sequence（asset）解决方案（5天）
* review，ftrack，sentry 整合（10-20天）
* ue (sequencer -> Video Capture) 序列 Pub 到 ftrack（15-20天）